2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改完成情况一览表

填报单位：昭平县绩效考评工作领导小组                    填报日期：2019.11.30

| 问题编号 | 整改 内容 | 责任 单位 | 整改 措施 | 完成 时限 | 整改成 果形式 | 整改工作 进展情况 | 是否如期整改 | 未如期整改 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120180110900099 | 贺州市昭平县古站小学旁的水泥路修得一半之后停修。 | 昭平县 | 1.通过申报基础设施建设项目，争取上级拨付资金18万元，修建古站小学旁的水泥道路，宽3.5米，全长0.7公里。 2.该项目于2018年12月开工，2019年完工，并投入使用，解决出行难问题。 | 12.31 |  | 通过申报基础设施建设项目，争取上级拨付资金18万元，该项目于2018年12月开工，2019年5月完工，并投入使用，解决了群众出行难的问题。 | 是 |  |
| 120180110900016 | 希望政府对昭平县塘山村垃圾处理方面多投入一些资金，目前处理方式为焚烧，造成环境污染。 | 昭平县 | 1.向上级申请拨付垃圾处理经费； 2.在塘山村主要公路沿线和人口较为集中的村屯设置垃圾收集堆放点； 3.督促垃圾清运公司加大清运力度。减少焚烧垃圾造成的环境污染。 | 12.31 |  | 1.塘山村主要公路沿线和人口较为集中的村屯已设置垃圾收集堆放点；2.督促垃圾清运公司加大清运力度。减少焚烧垃圾造成的环境污染。 | 是 |  |
| 0120180110900053 | 贺州市昭平县仙回瑶族乡古盘村，道路建设要更加进一步搞好，以前的道路宽是2.5米，希望增加3.5-4米宽。 | 昭平县 | 1.及时了解古盘村情况，经核实黄村市场（政府驻地）至古盘村木浪屯路口（村主干道，经过古盘村委）道路，现已竣工，宽4米，全长4公里； 2.道路已扩宽至4米，解决群众出行难问题。 | 12.31 |  | 仙回瑶族乡人民政府已经完成了古盘村黄村市场（政府驻地）至古盘村木浪屯路口（村主干道，经过古盘村委）扩宽至3.5-4米宽项目。 | 是 |  |
| 0120180111200039 | 贺州昭平县五将镇良风村良风坪饮水工程因无水源目前还没到位，希望今年内完成。 | 昭平县 | 1.争取统筹整合财政涉农资金约40万元建设五将镇良风村良风坪饮水工程； 2.目前已进场施工，计划年底前完成施工建设； 3.12月底前完成五将镇良风村良风坪饮水工程项目，并投入使用，解决饮水难问题。 | 12.31 |  | 建成拦水坝、过滤池，蓄水池50m³、铺设输配管路及安装入户等。截止11月20日，项目已完工并验收，项目正常使用。 | 是 |  |
| 0120180110900020 | 昭平县樟木林镇九如村喝的水不干净， 现在喝的水是水井的水，水也不干净，都是从小溪渗进来，都是化粪池的水，自来水的水管没有水出来，希望政府部门2019年6月之前搞好自来水。 | 昭平县 | 1.在樟木林镇九如村新建两个饮水工程； 2.争取财政专项资金约140万元，计划5月底开工，年底竣工； 3.12月底前完成樟木林镇九如村两个饮水工程项目，并投入使用，解决饮水难问题。 | 12.31 |  | 樟木林镇九如村新建两个饮水工程；分别是新炉片和岭坪片。目前这两个饮水工程已经竣工并验收，项目正常使用。解决了群众饮水难的问题。 | 是 |  |
| 0120180110900118 | 贺州市木格乡道路坑坑洼洼。 | 昭平县 | 1.经排查，木格至古龙三级公路、进源至招林道路拓宽工程、中平至进源社坡道路拓宽等工程正在加快建设中，一定程度上造成道路坑坑洼洼； 2.实施建设昭平木格至藤县古龙三级路，于2018年9月份进场施工,目前已完成路基工程90%； 3.进一步细化施工计划，优化施工方案，上足施工力量，克服各种因素的影响，确保昭平木格至藤县古龙三级路建设高效快速推进，有效解决因昭平木格至藤县古龙三级路施工建设造成进源至招林道路、中平至进源社坡道路坑坑洼洼问题，解决群众出行难问题。 | 12.31 |  | 昭平木格至藤县古龙三级路，目前已完成路基工程100%，完成路面铺设15公里。 | 是 |  |
| 0120180110900019 | 昭平县木格乡盘石村排污的水池坏了，村里筹钱自己修了，还有排污水池的围墙也塌了，还有进屋的水管已经断了两次，质量太差了，希望政府问下村里管水的人员，补上村民修理的钱。 | 昭平县 | - 1.经了解，该片区水池没有出现意见建议中提到的水池坏、围墙塌、进屋水管坏等情况，按照商定，该片区水池的后期管理人员由村民自行推选，维修所需经费由该片区村民自行筹措； - 2.做好群众思想工作； 3.增强排污水池管理人员的责任心，做好排污水池的后期管理工作，继续关注这个问题的后续发展情况。 | 12.31 |  | 1、做好了群众思想工作，增强了管理人员的责任心，按照商定，该片区水池的后期管理人员由村民自行推选，维修所需经费由该片区村民自行筹措。 2.目前村民们都能喝上安全饮用水。 | 是 |  |
| 0120180110900080 | 贺州市昭平县富罗镇到蘑刀屯的道路不平，坑坑洼洼，老人和小孩经常摔跤，下雨天骑车非常危险，要求政府整改。 | 昭平县 | 1.经了解，群众反映不平路段为富罗移民安置小区边上道路； - 2.目前已完成富罗镇移民安置小区外部配套道路工程设计图，正在进行审图和预算工作； 3.争取县级整合扶贫资金，计划道路建设路面宽约7米，全长约650米，预计8月开工，年底完工。解决群众出行难问题。 | 12.31 |  | 目前已完成昭平县富罗镇移民安置小区边上道路的修建工作，解决群众出行难问题。 | 是 |  |
| 0120180110900083 | 贺州昭平的走马中心小学免费的午餐太难吃，小孩子都不愿意吃，如果成本高的话可以少点肉，希望多放点油做得好吃一点。 | 昭平县 | - 1.学校设立营养餐公示栏，每天公布配餐食谱、数量和价格，自觉接受学生家长和社会各界的监督； - 2.根据学生家长反映的问题，要求学校组织食堂人员召开会议，对食堂工人加强指导； - 3.丰富菜品种类，注意每天食品的荤素搭配，合理安排每周的菜谱； 4.采用多种烹饪方式，改变以前侧重炒菜的烹饪方式，可结合蒸、煮、煎的方式烹饪出可口的菜品，保证食品营养的同时，丰富菜品的口感。 | 12.31 |  | 学校在开学前对食堂从业人员进行培训；9月10日县教科局党组成员吴润健到学校检查指导食堂工作；9月11日县教科局体卫股和县市场监督管理局餐饮股人员到学校检查指导食堂工作。在确保营养的前提下，让食品适合学生的胃口，尽力做到多样化，确保学生吃得健康、吃得可口。把营养午餐做得让学生满意、家长放心。 | 是 |  |
| 0120180110900031 | 贺州市昭平县在体育馆附近经常看见有些工地车在路上，拉着建筑垃圾掉在地上，希望能够及时处理。 | 昭平县 | 1.昭平县部门联合执法，安排部署工作人员在出入县城各道路设置固定勤务检查点，加大对建筑用料和废料运输车、渣土砂石运输车、混凝土运输车、货车超载超限、遗洒飘散载运物、改装加装高栏和违禁入城等重点车辆交通违法行为的处罚力度。 2.坚持处罚与教育相结合，对违法货车驾驶人现场开展道路交通安全及相关的法律法规教育，并要求货车驾驶人就地整改，严格实行密闭运输和加盖篷布，防止和减少扬尘危害。 3.工作时间发现路面有建筑垃圾，及时处理。 | 12.31 |  | 昭平县城市管理综合执法局牵头联合县交管大队、交通局、住建局、农机局联合专项整治，对抛洒建筑垃圾的车主进行了教育，洒水降尘次数增加到6次/天并进行常态化巡逻，抛洒建筑垃圾的情况已得到有效控制。 | 是 |  |
| 0120180111200026 | 贺州市昭平县凤凰乡四和村没有垃圾池，垃圾没地方放，都是堆在公路边，希望当地政府帮忙建一个垃圾池 | 昭平县 | 1.四和村人口1773人，全村共有垃圾池 5个，活动垃圾箱3个，共8个垃圾集中暂放点，足以满足四和村村民的垃圾堆放； 2.对活动垃圾箱的排放位置重新规划。 3. 加大“幸福乡村”工作的宣传力度，提升群众的环保意识。 | 12.31 |  | 1.四和村人口1773人，目前全村共有垃圾池 5个，活动垃圾箱3个，共设置8个垃圾集中暂放点。 2.将放置在村屯内的活动垃圾箱调整到人口比较集中，交通便利的公路沿线。 3.发放广西壮族自治区乡村清洁条例宣传单300多份，悬挂宣传横幅3条，制作展板1期 | 是 |  |
| 0120180110900042 | 贺州市昭平县樟木林镇潮江村生活用水冬天不够用 | 昭平县 | 1.争取革命老区经费约40万元，解决潮江村冲尾等小组的饮水问题，水源从安厦公司潮江移民安置点的水池引水； 2.争取县水利局项目资金约80万，解决田心、中洲等小组饮水问题，水源从安厦公司潮江移民安置点的水池引水； 3.争取年底完成，解决村民生活用水困难。 | 12.31 |  | 主管和入户管已拉通，水池正在养护，可解决17个小组402户1722人饮水问题。目前已通水到户，解决了群众饮水问题。 | 是 |  |
| 0120180110900074 | 在昭平县巩桥乡过年的时候有很多的垃圾都不处理。 | 昭平县 | 从2018年3月1日起，全镇垃圾清运已由公司采取商业化运营：1.要求运营公司适时的增加和调整垃圾收集点，加大垃圾清运频率，快速处理。2.加强宣传，做好垃圾分类，在醒目位置树立告示牌。3.加大监管和检查力度。 | 12月31日 |  | 1、增加垃圾清运费用25万元，采用机械化上车取代原来的人工上车，提高了清运速率。2.新增分类垃圾标准桶50个，巩桥新增垃圾收集点5个。3.全镇新增垃圾点告示牌60块。4.全年环境卫生检查巡查约50次。 | 是 |  |
| 0120180111100020 | 昭平县新寨村经常没有水用，一个星期多都没有水，还要到外面拉水用，希望政府重视农民。 | 昭平县 | 黄姚片区水厂项目已建成投入使用，日常管理是广西贺州姚江供水有限公司商业化运营，目前由于黄姚处于大发展时期，各项目建设及外来游客巨增，偶尔出现用水紧张情况：1.继续加强与公司沟通，建议加大投资，尽快妥善解决用水问题。2.加强项目施工现场监管，确保安全施工。 | 12月31日 |  | 1.年内与项目施工企业沟通协调2次，解决恢复施工损毁供水管道问题2个。2.每月组织四所办等相关单位到项目施工现场巡查监督安全生产工作。 | 是 |  |
| 0120180111200045 | 昭平县罗望村都没见有开展工作，政府人员来只到村委会，没有下到村户来，都不知道有这方面的政策，希望政府能真正落实政策。 | 昭平县 | 1.组成工作组进村入户，加大乡村振兴政策宣传力度及做好相关知识培训。2.加强政治思想理论学习，提高为民服务意识。 | 12月31日 |  | 1.结合脱贫攻坚大调研、“三保障”入户排查，宣传乡村振兴政策和扶贫工作相关政策。2.利用每周扶贫工作日召集帮扶人、后盾单位、村两委干部、驻村工作队员培训约20次，推进各项政策宣传及落实到们，增强为民服务意识。 | 是 |  |
| 0120180110900043 | 贺州市昭平县樟木林村村里没有用设垃圾桶，只在村口设有一个小型垃圾场，村里的垃圾没有专人处理，垃圾乱丢。 | 昭平县 | 1.加强卫生宣传，群众自主加入清洁乡村活动；2.向上级部门争取财政支持，逐步完善村级垃圾处理设施，在垃圾池分布较少的地方设置垃圾桶。 | 12月31日 |  | 1.聘请65名村级保洁员，定期对村屯环境卫生进行保洁； 2.2019年9月6日、19日我镇乡村办联合其它部门分别在圩街、农贸市场宣传《清洁条例》，提高群众自主环境保护意识，从自我做起，不乱丢垃圾； 3.我镇已在村屯、圩街、二级路沿线完成摆设新的垃圾桶共计86个。 | 是 |  |
| 0120180110900015 | 贺州市昭平县樟木林镇九如村村民反映，现在本村种植有10万亩沙糖桔，客商都很少，希望当地相关部门能够多帮推销农副产品，多跟外界报道，及多开展一些辅导班学习种植沙糖桔的技术指导。 | 昭平县 | 1.多跟上级有关部门协调，扩宽销售渠道；2.加强技术指导，增开种植技术培训班。提高群众满意度。 | 12月31日 |  | - 完成14个村益农信息站点建设； - 组织召开技能培训会3次； - 发表关于我镇农产品宣传报道5篇。 | 是 |  |
| 0120180111200071 | 贺州市昭平县凤凰乡凤凰村希望政府有关扶贫的政策多宣传，让老百姓都了解相关政策。 | 昭平县 | 1.发放扶贫政策宣传单； 2.不定时用大喇叭播报扶贫政策； 3.制定固定政策宣传展板。 | 12月31日 |  | 1.发放扶贫政策宣传单400份 2.不定时用大喇叭播报扶贫政策 3.制定固定政策宣传展板5块 | 是 |  |
| 0120180110900073 | 希望政府能多帮帮农民拓展更多的工作渠道，比如贺州市昭平县的富强村的村民觉得赚钱渠道太少，养不起一家老小，每天只需要一两个小时的时间就能完成农活，空余时间太多，又没有对他们来说能上手的兼职，所以希望政府能拓展农民赚钱的渠道，能减轻农民的生活压力。 | 昭平县 | - 1.加强技能培训，转移就业； - 2.积极开发公益岗位，如生态护林员、村级保洁员等。 | 12月31日 |  | 通过加强就业农民摸底调查，了解富强村的就业需求，合理安排村民就业。 | 是 |  |
| 0120180111200038 | 贺州昭平县富罗镇政府办事都是没有落实到位。 | 昭平县 | - 1.召开专题整改会议，提高干部的服务意识，业务能力。2.发扬密切联系群众的工作作风，扎实开展各项工作。 | 12月31日 |  | 经过开展对干部集体约谈和个人谈心、组织干部学习业务知识，服务群众意识得到了进一步提升，扎实解决了群众的切身利益。 | 是 |  |
| 0120180111200050 | 贺州市昭平县富罗镇石齿村政府只是让贫困户签字交差而已，贫困户没有真正享受到什么扶贫的政策，只有养殖扶贫1000元而已。 | 昭平县 | 1.加强扶贫政策宣传力度； 2.镇扶贫工作站督促各村和各帮扶后盾单位进村入户时引导贫困户，做到贫困户应享尽享。 | 12月31日 |  | 加大政策宣传、落实力度，做到贫困户应享尽享。 | 是 |  |
| 0120180111200051 | 贺州市昭平县富罗镇石齿村的村民得到5万元小额扶贫贷款指标，但是真正去银行贷款又存在银行卡死，其实就是让贫困户进行担保，银行再把钱贷出去给别人，真正的贫困户没有享受到相关的政策。 | 昭平县 | 由该镇扶贫工作站与镇农商行对接，加大小额扶贫贷款落实监管力度。 | 12月31日 |  | 加大产业宣传，鼓励广大村民积极利用贷款发展产业，引导村民正确使用贷款。 | 是 |  |
| 0120180110900119 | 贺州市木格乡卫生环境差，到处是垃圾，希望改进。 | 昭平县 | - 1.结合“三清三拆”行动，全面开展木格乡环境卫生大整治活动；2.加大宣传力度，形成人人积极参与环境卫生的良好氛围；3.争取更多资金投入环境卫生基础设施建设。 | 立行立改、长期坚持 |  | 加大开展“三清三拆”力度，加强宣传教育力度。乡村环境卫生“脏、乱、差”现象得到了有效整治，助力乡村振兴。 | 是 |  |
| 0120180110900133 | 贺州市昭平县木格乡中平村，四个小孩上学，家庭负担极重，家庭贫困，却得不到低保，看病贵，希望得到解决，帮助真正需要帮助的人。 | 昭平县 | - 第一时间组织村驻村工作组对该线索进行核查；该村村干、各小组长根据整改内容排查，没有排查出符合的对象，有待进一步深入核实； 2.认真落实低保政策，并做好政策宣传，确保不落一户。 | 12月31日 |  | 1.第一时间组织村驻村工作组对该线索进行核查；该村村干、各小组长根据整改内容排查，没有排查出符合的对象。 2.认真落实低保政策，并做好政策宣传，确保不落一户。 | 是 |  |
| 0120180110900002 | 昭平县五将镇四桂村社冲屯村干部存在赌博现象。 | 昭平县 | 1.马上开展调查，查清是否存在赌博等违法违纪行为。有则于12月底前完成整改，无责加强宣传并长期坚持；2.配合派出所、纪委等相关部门开展深入调查，若属实坚决整改撤换。 | 立行立改、长期坚持 |  | 派出所进行了调查，未发现相关违法问题。镇党委和司法部门对村干部进行了司法教育 | 是 |  |
| 0120180111200028 | 贺州市昭平县五将镇义德村都没有见有种养补贴推广。 | 昭平县 | 加强驻村工作组的政策宣传力度，通过入户走访、张贴海报等方式，让群众及时知悉相关政策并响应政策。 | 12月31日 |  | 1.结合扶贫工作，对义德村群众进行走访宣传；2.通过召开村党员会议和村民会议等形式进行宣传；3.通过张贴宣传单等方式进行了宣传。义德村群众及时知悉了相关政策。 | 是 |  |
| 0220180111100942 | 对当地公用事业服务最满意：服务好；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：政府提供更多优惠政策；当地政府在亲商安商方面的工作需要加强：多些政策支持 | 昭平县 | 积极搭建政银企平台，实施企业信贷风险资金担保；落实小微企业扶持政策；落实减税降费政策。2019年底落实上级小微企业扶持、减税降费政策。 | 12月31日 |  | 2019年落实上级小微企业扶持、减税降费政策。 | 是 |  |
| 0120180110900085 | 昭平县乡镇部分政府人员的工作态度不认真、不积极。 | 昭平县 | 1.结合不忘初心，牢记使命主题教育，将主题教育学习纳入每月支部主题党日活动，加强基层干部思想政治建设，提高党性修养，改进干部作风。 2.结合工作纪律专项整治工作，重点整治上班时间做与工作无关的事情，对工作不在状态、懒散的进行通报。 3.制定出台大力选树“担当作为好干部”先进典型文件；联合人社局做好事业单位工作人员记功奖励工作；建立完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制。 | 12月31日 |  | - 结合不忘初心，牢记使命主题教育，将主题教育学习纳入“三会一课”内容； - 对干部工作纪律进行专项整治工作，干部工作精气神得到进一步提高。 3.我县选树10名科级干部、10名一般干部、10名村干部，在昭平在线、昭平党建网等媒体进行宣传。7月份联合人社局下发《关于做好推荐事业单位工作人员记功奖励人选工作的通知》，对一批事业单位工作人员进行记功奖励。7月份，下发《关于进一步建立完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制的通知》，提高乡镇工作补贴。 | 是 |  |
| 0220180111100911 | 当地政府在人才引进，支持人才培训创业等方面的建议：增加对人才的爱护及关注，以及提升对基层干部的关心 | 昭平县 | 持续落实《昭平县关于激励干部职工提升专业技术水平暂行办法》、《昭平县专业技术人才培养管理暂行办法》，给予已评未聘和获得高级职称人才进行补助；开展人才座谈会等沙龙活动不少于2次，关心关爱人才。 | 12月31日 |  | - 1.组织人才工作者及引进人才到粤港澳大湾区举办了1期人才工作“全力东融”培训班，进一步提升了人才创新创业能力；举办了1期青年写作人才能力提升专题培训班，促进人才提升写作综合素质能力； - 2.开展人才慰问、座谈、联谊等沙龙活动3次，加大人才关护力度，加强了人才情感交流，增进情谊； 3.完成对符合申报高级专业技术资格补贴和已评未聘部分专业技术人才岗位补助的审核及补贴发放工作，发放高级专业技术资格激励补贴204人91.5万元，已评未聘中高级职称专业技术人才岗位补贴310人71.84万元。 | 是 |  |
| 0120180110900087 | 昭平县部分乡镇的老师就像混日子。 | 昭平县 | 1.开展我县2019年师德师风建设年活动； 2.各学校开展自查自纠； 3.我县教育和科学技术局派出工作组不定期进行督查检查。 | 立行立改、长期坚持 |  | 1.制定了2019年师德师风建设活动的实施方案。2.已责成各中小学校教师签订了师德师风建设承诺书。 | 是 |  |
| 0120180110900089 | 走马镇联安村老师不负责任，作业不改，政府要建设好农村的教育问题。 | 昭平县 | 1.责成联安小学进行自查； 2.对联安小学校长进行谈话提醒； 3.我县教科局派出工作组进行2次督查检查。 | 立行立改、长期坚持 |  | 1.已责成联安小学进行自查自纠。2.已对联安小学校长进行谈话提醒。3.10月17日局派出工作组到学校进行第一次督查检查。4.11月25日局派出工作组到学校进行第二次督查检查，从检查学生的作业、同步练习来看，对存在的问题已整改完毕。 | 是 |  |
| 0220180111100944 | 对当地公用事业服务最满意：交通；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：改善企业营商环境；当地政府在人才引进，支持人才培训创业等方面的建议：加大农村农业人才创业就业培训力度，为乡村振兴提供人才保障 | 昭平县 | - 1.制定昭平县优化营商环境重点指标百日攻坚工作方案； 2.各单位百日攻坚实施方案； 3.加大优化营商环境宣传力度； 4.加大对政务中心窗口部门的监管力度和督查； 5.科学调整优化窗口提高办事效率； 6.强化工作机制定期报送工作落实情况； 7.开展创业培训。 | 12月31日 |  |  |  |  |
| 0120180110100056 | 贺州市昭平县企业员工希望政府部门的整改公示能以通知到企业或以开会的形式。 | 昭平县 | 及时将部门整改公示以电话、邮件、会议等形式通知企业。以通知或会议形式告知企业员工。 | 12月31日 |  | 1.印发《昭平县经济贸易局 2018年度自治区、贺州市绩效考评民意调查征集群众意见建议整改工作方案》，并在园区主要通道、单位内部等场所予以公示； 2.不定期召开经济运行分析调度会议，及时向企业公布整改情况。 | 是 |  |
| 0220180111100913 | 对当地公用事业服务最满意：治安；最不满意：公共服务（停水、停电）；建议：水电应可提高；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：当地金融企业机构太少，选择性少 | 昭平县 | 1.督促和指导县水利电业公司加强电网建设，对停电区域说明原因和维修期限，并及时告知用户；2.主动收集企业融资需求，积极对接有关部门，鼓励企业参加银企对接会等。3.造成停水的两个原因：①自然环境原因造成水管断裂导致停水，会在第一时间在网上公布，争取更大面积提高群众知晓率，同时会在第一时间进行抢修，争取最短时间内恢复供水。②人为停水。因维修等方面人为停水，会提前在网上公布维修时间，争取尽快恢复正常供水。 | 12月31日 |  | 1.实施昭平县农网改造升级工程，计划建设10kv线路14条，改造台区365个，进一步提到农村供电可靠率和综合电压合格率，提升电力质量； 2.实施优化营商获得电力百日攻坚行动，进一步规范电力公司用电报装行为，实现办理环节压缩、办结时限减少、办结时限提速，提升供电服务质量。 | 是 |  |
| 0220180111100925 | 对当地公用事业服务最满意：公厕多了；最不满意城北大道灰尘满天；以下部门窗口的服务态度和效率需改进：中国电信和中国联通；当地政府在以下方面仍需进一步降低企业成本：交通基础设施 | 昭平县 | 1.我县部门联合执法,要求各施工企业统一设置围墙，工地进出大门口必须进行硬化，门口要有冲洗设备，工程渣土车辆运输过程中必须覆盖，严禁超载和途中撒漏，施工过程中的建筑物必须采用密目网全封闭围挡，易产生扬尘的建筑材料应加盖防止扬撒，停止易产生扬尘的施工作业，定时对施工现场进行洒水清扫。 2.督促和指导县电信、联通公司加强业务培训，提高服务质量。 | 12月31日 |  | 加强指导，强化沟通，督促电信、联通公司不定期开展业务培训及考试提升业务技能。对客户进行精准的适配营销以提升客户满意度，严格遵守五条禁令规则，严禁强制开通业务等不规范营销及违反五条禁令行为。 | 是 |  |
| 0220180111100932 | 对当地公用事业服务最不满意供电、供水；以下部门窗口的服务态度和效率需改进：不动产登记部门有待提高效率 | 昭平县 | 1.加强企业学习培训，提高认识，强化为民服务意识。 2.加强监管，简化流程，公开业务，提高服务水平。 3.督促和指导县水利电业公司加强电网建设，对停电区域说明原因和维修期限，并及时告知用户。 4.减少办理环节(3个环节内)；减少收件数量（不超过4件）；实现1日内（7.5小时）办结。 | 12月31日 |  | 1.实施昭平县农网改造升级工程，计划建设10kv线路14条，改造台区365个，进一步提到农村供电可靠率和综合电压合格率，提升电力质量； 2.实施优化营商获得电力百日攻坚行动，进一步规范电力公司用电报装行为，实现办理环节压缩、办结时限减少、办结时限提速，提升供电服务质量。 3.按百日攻坚行动要求，6月底前对四种类型的不动产登记（①新建商品房转移登记2②已有不动产权证的商品房转移登记③实体经济企业不动产登记④抵押权首次登记）实现1日办结。 | 是 |  |
| 0120180110900023 | 贺州市昭平县当地工厂太少，导致很多人都外出打工，希望政府有关部门多在当地引进一些无污染的工厂，然后能在自己的家乡工作。 | 昭平县 | - 1.增强招商引资实效。积极创新招商引资工作模式，重点围绕“三个百亿元产业”、特色优势农业等产业领域，全面提升创新引领经济社会发展的能力。 - 2.利用优势资源，抓好项目宣传。根据我县的资源优势和土地储备情况，策划包装一批项目。通过招商网站、微信等媒体及借助各种展会，推介宣传昭平，并及时发布园区项目建设情况及招商动态，创造机会结识优质客商和投资者。 - 3.加大招商力度。坚持借台与搭台相结合，“走出去”、“请进来”以及驻点招商等方式，主动对接珠三角、长三角等发达地区，力争引进一批大项目、好项目。 4.创新招商方式。着力打造茶产业、水产业、生态旅游产业、优势特色农业和互联网经济五张创新“名片”，建设具有区域特色的昭平创新体系。 | 12月31日 |  | - 1.实现“醉美桂江”项目及“南山茶海”项目签订投资协议，投资总额35亿元人民币。 - 2.实现“翡翠湾半岛旅游综合项目”签约，总投资2亿元人民币。 3.在建项目有“鑫海乐器”项目，实现安排就业30人。“星辉电子”项目，实现安排就业300人，以及一批项目企业，解决了群众在家门口就业难问题，帮助群众实现了在自己家乡工作的愿望。 | 是 |  |
| 0120180110900131 | 昭平的菜市场管理整顿力度不够，占用人行道不好走路，希望加强管理。 | 昭平县 | 2019年10月前配合县城市综合执法管理局拆除违规建筑。县市场监督局与县城市综合执法管理局开展联合整治、取缔清理占用人行道经营现象。 | 12月31日 |  | 一是对原中心市场负一楼进行改造，通过“亮化、环保、通风、消防隐患”等系列改造，重新布局，归行入市。 二是进一步整合治理中心市场的“脏乱差”等工作，规范市场各项行为，以治乱为契机抓好中心市场的整治工作，还市民一个干净整洁有序的市场。 三是积极配合县城市管理综合执法局拆除违规建筑和开展联合整治、取缔、清理了占用人行道经营现象，截至目前，我局联合城市管理综合执法局在综合市场开展了8次联合整治，重点围绕城区菜场周边占道经营、流动摊贩等进行集中整治，加强市容市貌管理，提升城市品位和形象，给广大市民营造便捷通行环境，有效的整顿了占道经营行为。截至目前，我局联合城市管理综合执法局在综合市场开展了8次联合整治。 | 是 |  |
| 0220180111100912 | 对当地公用事业服务最满意：供电、交通；最不满意供气；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：做好协调；当地政府在人才引进，支持人才培训创业等方面的建议：加大人才培训 | 昭平县 | 1.加强巡查管理，预防建设过程中出现挖断供气管网事故。2.如发生供气管网挖断、爆裂等事故报告，及时启动应急预案，组织专业人员抢修。3.如遇发生重大供气事故，及时在媒体上发布告示，向广大市民告知。4.做好供气的安装、销售和售后服务工作，让群众享受满意的服务。 | 12月31日 |  | 加强巡查管理，在市政道路开挖过程中，都要明确是否有燃气管道通多，预防建设过程中出现挖断供气管网事故；充分做好紧急预案，如发生供气管网挖断、爆裂等事故报告，及时启动应急预案，组织专业人员抢修；如遇发生重大供气事故，及时在媒体上发布告示，向广大市民告知，今年以来，没有发生，没有发生挖断供气管网等安全事故 | 是 |  |